РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ОЛЫМСКИЙ

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2023г        № 98а

п.Олымский

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

граждан в муниципальном образовании

«поселок Олымский»

Касторенского района Курской области»

В соответствии со статьей со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.09.2003г № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «поселок Олымский» Касторенского  района Курской области, постановлением администрации  поселка Олымский Касторенского района Курской области от  13. 11.2023г. № 96 «Об утверждении Перечня муниципальных Программ муниципального образования «поселок Олымский»  Касторенского района  Курской области на 2024г и плановый период  2025-2026 годы»,

Администрация поселка Олымский  Касторенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным  жильем и коммунальными услугами  граждан в муниципальном образовании  «поселок Олымский» Касторенского района Курской области» поселка Олымский Касторенского района Курской области на 2024-2026гг. согласно Приложения к данному постановлению.

- Установить, что в ходе реализации данной программы отдельные мероприятия  могут быть уточнены, а объемы финансирования корректироваться с учетом расходов местного бюджета.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024г

Глава п.Олымский                                               Л.В. Кочегарова

Приложение

к постановлению главы администрации поселка Олымский

от   14.11.2023 г.  № 98а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан»

на 2024-2026 годы

- Паспорт

- муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация поселка Олымский Касторенского района Курской области |
| --- | --- |
| Участники программы | Администрация поселка Олымский Касторенского района Курской области |
| Подпрограммы программы | 1.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» 2. Подпрограмма «Обеспечение населения качественными услугами ЖКХ» |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | Повышение доступности жилья, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности для населения поселка Олымский; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг поселка Олымский; проведение капитального ремонта многоквартиных жилых домов; комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселка; озеленение поселка |
| Задачи программы | Комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий; переселение граждан их аварийного жилищного фонда, дальнейший его демонтаж и ликвидация; обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством, в том числе путем предоставления государственной поддержки за счет средств бюджетов всех уровней на приобретение жилья отдельным категориям граждан; создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры; модернизация жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры поселка для повышения его комфортности и энергоэффективности; создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг; улучшение санитарного состояния территории поселка; улучшение внешнего вида поселка, благоустройство и освещение улиц, площадей; улучшение состояния зеленых насаждений на территории поселка |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Ввод жилья на территории поселка Олымский; 2. Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения 3. Прирост мощности по водообеспечению населения поселка Олымский за счет ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения; 4. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и бюджета поселка Олымский; 5. Доля многоквартирных домов муниципального жилищного фонда осуществляющие отчисления взносов на капитальный ремонт; 6. Уровень износа коммунальной инфраструктуры; 7. Доля площади цветников от общей озелененной площади поселка 8. Доля удаленных деревьев от общего числа старых аварийных деревьев 9. Доля населения обеспеченного механизированным способом сбора ТБО. |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации: 2024-2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета поселка Олымский в 2024-2026 годах составит тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан поселка Олымский» -300 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год - 200 тыс. рублей; 2025 год - 50 тыс. рублей; 2026 год - 50 тыс. рублей. подпрограмма 2. «Обеспечение населения качественными услугами ЖКХ» - 2510,000 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год - 810 тыс. рублей, 2025 год - 850 тыс. рублей, 2026 год - 850 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Объем ввода жилья на территории поселка Олымский 900 кв. м; объем ввода в эксплуатацию сетей водоснабжения 2 км.; прирост мощности по водообеспечению населения поселка Олымский за счет ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения, 360 куб.м. воды в сутки; снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 30 %; - доля площади многоквартирных жилых домов обеспеченных средствами на капитальный ремонт общедомового имущества – 100% - протяженность улиц и дорог, убираемых механизированным и ручным способом ; - общая площадь цветников - 96 кв.м.; - количество высаживаемых цветов - 50 шт.; - удаление старых аварийных деревьев – 30 шт; - общая площадь зеленых зон, на которых произведен покос травы – 772 кв.м. -оборудование площадок для размещения контейнеров ТБО 40 шт. |

1. Характеристика текущего состояния в жилищной и жилищно-коммунальной сферах поселка Олымский, основные проблемы

- Принятие муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» на 2024 - 2026 годы" обусловлено необходимостью решения проблемы в жилищно-коммунальной  сфере как одной из наиболее острых социальных проблем.

Стимулирование развития жилищного строительства

- В муниципальном образовании «поселок Олымский» Кастореского района Курской области c 2017 по 2019 год введено 1760 кв.м. жилья, с  2024г. до 2026г. планируется  ввод жилья 900  кв. метров. Одной из основных проблем, сдерживающих увеличение объемов жилищного строительства остается необеспеченность земельных участков для жилищной застройки социальной и транспортной инфраструктурой.

- В связи с этим в целях обеспечения благоприятных условий проживания населения в 2018 году по десяти улица за железной дорогой было выполнено строительство водопровода. На вышеуказанных улицах планируется устройство автодорог. В 2024 году запланировано осуществить строительство водозаборной скважины и водопроводных сетей по ул.Комарова. Это позволит значительно повысить привлекательность нового строительства на вышеперечисленных улицах, которая в настоящее время недостаточно освоена.

В муниципальном образовании «поселок Олымский» Касторенского района Курской области проводятся  мероприятия по выявлению семей на бесплатное обеспечение земельными участками льготных категорий граждан, предусмотренных законом Курской области от 21.09.2011 № 74-ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области».

Что касается коммунального хозяйства поселок Олымский, то его деятельность характеризуется недостаточно высоким качеством предоставления коммунальных услуг, в связи с изношенностью (в среднем уровень износа 70%) и технологической отсталостью основных производственных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

На территории поселка создана и функционирует 4  предприятия, предоставляющее жилищно-коммунального услуги это УК  МУП «ЖКХ п.Олымский», ГУПКО «Курскоблжилкомхоз», ПАО «МРСК Центр»-«Курскэнерго», АО «Газпром».

Основная задача предприятий обеспечение теплоснабжением, электроснабжением, холодным водоснабжением, водоотведением жителей, учреждений и организаций поселка.

Централизованное теплоснабжение поселка обеспечивается от котельной, которая находится на балансе. Котельная ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» обеспечивает теплом учреждения соцкультбыта и жилой массив поселка (5 МКД).

Номинальная мощность котельной составляет  4830 Гкал.

Наблюдается динамика снижения количества аварий и внеплановых отключений на тепловых сетях в поселке Олымский, что свидетельствует о профессионализме работы сотрудников ГУПКО «Курскоблжилкомхоз».

Основными проблемами эксплуатации систем теплоснабжения являются:

1. Рост потерь при транспортировке тепловой энергии по сравнению с плановыми (нормативными) показателями.

2. Растущий моральный износ сетей.

3. Отсутствие приборов учета тепловой энергии на МКД.

5. Себестоимость тепловой энергии характеризуется высокой составляющей покупных ресурсов - природного газа.

В поселке Олымский существует централизованная система водоснабжения и водоотведения, которая обслуживается МУП «ЖКХ п.Олымский». В ее составе: 5 водозаборных скважин, 2 водонапорные башни и  14,471 км водопроводных сетей.    Процент износа сетей составляет 15 %.

Расчетное количество подачи воды в поселок  с водозаборных сооружений составляет 150 тыс. куб.м/год.

Основными проблемами системы водоснабжения поселка Олымский являются рост износа оборудования и сетей водоснабжения, отсутствие второй нити водовода.

А также:

дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года для полива приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и сетей, отсутствие  развитой системы ливневой канализации;

ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов в ряде случае до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

В поселке Олымский действует хозяйственно-бытовая система канализации, обеспечивающая большую часть жилой и промышленной зоны. В составе системы водоотведения числятся:

-2 очистных сооружения канализации , общей мощностью 200 тыс. куб. м/год;

- сети водоотведения, протяженностью 3,388 км;

Основными проблемами системы водоотведения поселка Олымский являются:

- рост степени износа сооружений и сетей системы водоотведения;

- отсутствие централизованной канализации на некоторых улицах поселка.

На территории поселка построена изолированная от хозяйственно-бытовой канализации  ливневая система по ул.20 лет Победы, которая представлена в виде водосборной открытой и закрытой системами.

Что касается вышеуказанной ливневой системы сточных вод, здесь сооружения для очистки ливневых стоков отсутствуют.

В результате обзора ситуации в сфере водоотведения ливневых сточных вод можно выявить ряд проблем эксплуатации системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод:

- наличие бесхозяйного участка сети ливневой канализации;

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние наружных элементов сетей ливневой канализации и водовыпусков;

- отсутствие финансирования мероприятий по очистке ливневых сточных вод.

В сфере электроснабжения поселка осуществляют деятельность организации: Филиал ПАО "МРСК-Центра"-"Курскэнерго" "Касторенский РЭС", который осуществляет эксплуатацию объектов электроснабжения поселка, а АО "АтомЭнергоСбыт" является поставщиком электрической энергии потребителям поселка .

Передача электроэнергии осуществляется по воздушным и кабельным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Общее количество эксплуатируемых на территории муниципального образования электрических подстанций 10/0,4 кВ – 7 единиц, общей мощностью 3750 кВА, линий электропередачи 10 кВ – 0,65 км, линий электропередачи 0,4 кВ – 8,69 км.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом составляет 1,5 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 0,855 МВт

Основными проблемами системы передачи электроэнергии поселка Олымский являются: рост износа оборудования и сетей электроснабжения, высокая потребляемая мощность лампами уличного освещения.

Газоснабжение поселка Олымский осуществляется от магистрального газопровода «Уренгой-Ужгород» поселка Кшенский через АГРС, расположенный в п.Новодворский

Уровень газификации поселка составляет - 100 %. Одиночная протяженность газопроводов составляет 6,5 км. Уровень износа объектов газоснабжения 5%. Собственником газовых сетей и их обслуживающей организацией является ОАО «Курскгаз».

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

По поселку отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Одним из последствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения поселка питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Для сравнения, в целом по Российской Федерации доля непроизводительных потерь воды, не приносящих прибыль, составляет 20% от общего объема забора. Потери воды в сетях водоснабжения поселка составляют, в среднем, 25% от общего объема подачи воды в сеть.

Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты.

Централизованным водоснабжением охвачено 95% населения поселка, 5% населения не обеспечены услугами централизованного водоснабжения.

Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органа местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организация коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время коммунальная теплоэнергетика в поселке характеризуется низким качеством предоставления услуг теплоснабжения. К увеличению потерь и перебоям в подаче тепловой энергии потребителям приводят аварии в системах теплоснабжения. Присоединенные тепловые нагрузки значительно ниже установленных мощностей, что приводит к значительному перерасходу топливно-энергетических ресурсов, неоправданно высоким затратам на ремонт и обслуживание котельной и тепловых сетей.

В целом на территории поселка  находится 33 многоквартирных домов общей площадью порядка 38366  кв. метров, которые имеют в основном износ от 30-66% и выше и находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Более 30% многоквартирных домов нуждается в неотложном капитальном ремонте.

По внешнему облику поселка определяется его статус и социально-экономическое развитие с многообразной структурой озеленения и малыми архитектурными формами. Однако в поселке Олымский имеется ряд недостатков, связанных с благоустройством. Решение этих и иных проблем возможно только путем принятия программы.

Характеристика  благоустройства поселка.

Мероприятия по благоустройству определяют стратегию действий администрации поселка в сфере благоустройства территории муниципального образования «Поселок Олымский» Касторенского района Курской области и направлены на повышение уровня благоустройства, санитарного состояния поселка и создание комфортных условий для проживания его жителей.

Программно-целевой подход к решению проблем по благоустройству, безусловно, необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для работы и отдыха жителей. Определение перспектив благоустройства позволит добиться сосредоточения сил и средств на решение поставленных задач.

Администрацией поселка Олымский ежегодно  проводится  работа по благоустройству территории.

Для придания эстетичного вида зеленым зонам выполняются работы по санитарной прочистке, покосу травы. В поселке проводится и в дальнейшем планируется работа по освещению, уборке улиц и вывозу мусора, опиловке старых деревьев, ремонту покрытия автомобильных дорог и тротуаров.

Наружное освещение - это важнейший элемент благоустройства, который формирует облик населенных пунктов.

Система жизнеобеспечения современного населенного пункта состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение. Как правило, жителю любого поселения важно, чтобы зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме.

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Один из факторов в данной сфере обусловлен динамично развивающимся сектором жилой застройки на территории поселка Олымский, как следствие, расширением территорий общего пользования (улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений), нуждающихся в строительстве новых и реконструкции существующих сетей наружного освещения.

Основное внимание на планируемый период должно уделяться в первую очередь достижению современного технического уровня существующих осветительных установок, улиц на которых сосредоточено транспортное и пешеходное движение. В необходимости решения вопроса по совершенствованию наружного освещения требуется принятие решений в переводе светильников наружного освещения на современные с минимальным энергопотреблением, отвечающие мировым стандартам и обладающие более высоким энергосберегающим эффектом. Кроме того, уличные светильники должны иметь надежную конструкцию, которая требует минимального обслуживания, быть пыле- и влагозащищенными, антивандальными, безопасными в эксплуатации и обслуживании. Экономия электроэнергии в осветительных установках имеет большое значение для поселка, т.к. в связи с ежегодным повышением тарифа на электроэнергию увеличивается расход денежных средств на потребленную электроэнергию, который на сегодняшний день составляет более 35% от выделяемых денежных средств на работы по благоустройству.

По состоянию на 01.01.2024 система наружного освещения поселка  включает в себя 167 светоточек, из них энергосберегающих – 147 шт.

В целях энергосбережения используются светодиодные прожектора. Также везде установлены таймеры, регулирующие режим работы освещения. Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Необходимо устройство светильников уличного освещения на ул.Комарова, пер.Дачный, ул.Строителей, ул.Мира т.к. на данных улицах уличное освещение отсутствует. Также необходимо проводить модернизацию существующих подстанций.

Большинство сетей наружного освещения в поселке Олымский введены в эксплуатацию в 1970 - 1980 годах и не соответствуют технологическим и функциональным требованиям. В связи с чем до настоящего времени более 63% инженерных сетей инфраструктуры наружного освещения имеют сверхнормативный срок службы и нуждаются в капитальном ремонте. Износ основных средств не может обеспечить безопасность работы сетей наружного освещения на территории муниципального образования.

По результатам состояния всех сетей наружного освещения установлено, что 22 светоточки подлежат полной замене,  что составляет 13% от общего количества светоточек, а также  установка 50 новых прожекторов.

Комплексное решение с использованием программно-целевого метода обозначенных выше проблем в рамках основного мероприятия будет способствовать развитию и повышению эффективности системы наружного освещения на территории поселка Олымский.

В области санитарной очистки поселка необходимо отметить низкий уровень санитарного содержания дорог, не вошедших в  перечень убираемых территорий. Основной причиной сложившейся ситуации является отсутствие выполненного межевания территории.

Ливневая канализация является неотъемлемым объектом инженерной защиты  дорог. Обеспеченность улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием ливневой канализацией в поселке составляет  4,7 %, что является  низким показателем. Имеющаяся ливневая труба имеет высокий процент износа и низкую пропускную способность.

Одним из важных направлений оздоровления экологической обстановки в поселке является развитие озеленения. Однако бюджетные ассигнования не позволяют обеспечить выполнение вышеуказанных работ. В настоящее время обрезка крон деревьев и кустарников проводится в незначительных объемах, и в первую очередь направлена на обеспечение безопасности. Серьезную проблему представляет старовозрастной зеленый фонд, многочисленные популяции тополей бальзамических, кленов американских порослевого происхождения. Ежегодная потребность в сносе аварийных деревьев составляет свыше 30 штук, а проведение работ по их сносу и санитарной прочистке объектов озеленения требует значительных денежных средств.

Таким образом, благоустройство территории поселка не отвечает современным требованиям, что обусловливает необходимость разработки и утверждения данной программы, целью которой является создание благоприятных комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселкам Олымский. Поставленные задачи по развитию уличного освещения, улучшению санитарного состояния территории и внешнего вида поселка, благоустройству улиц, площадей и объектов озеленения, улучшению состояния зеленых насаждений целесообразно решать с применением программно-целевого метода, так как:

- проблема носит системный характер и требует комплексного решения;

- для реализации мероприятий необходимо выделение средств местного бюджета;

- решение проблемы невозможно в пределах одного финансового года;

- необходимо планирование бюджетных расходов на долгосрочный период.

Администрация поселка создает условия для организации сбора, хранения и вывоза мусора на территории  поселка. Уборка территорий от мусора, бытовых отходов производиться всесезонно и еженедельно. Производство работ по сбору и вывозу мусора осуществляется Региональным оператором АО «САБ по уборке г.Курск»  в соответствии с утвержденными графиками вывоза мусора. Для сбора бытового мусора и твердых бытовых отходов устанавливаются контейнеры. Места размещения контейнеров должны быть  заасфальтированы и ограждены.

В настоящее время контейнерами для сора ТБО территория поселка обеспечена , места размещения контейнеров не оборудованы. В связи с чем необходимо провести  ряд мероприятий для оборудования мест их размещения.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным, поскольку позволяет повысить эффективность и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Реализация в полном объеме мероприятий программы окажет положительное влияние на социальное благополучие населения, экономическое развитие, санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние поселка.

Благоустройство и озеленение является в поселке важнейшим составляющим элементом и занимает значительное пространство. Трудно переоценить значение озеленения в жизни людей. Озелененная территория не только благотворно влияет на человека, но и оказывает положительное действие на экологию. При грамотном использовании территории можно на долгие годы создать эстетически привлекательные и функциональные насаждения, решить вопросы озеленения, цветочного оформления, размещения игровых и спортивно-оздоровительных комплексов для детей и подростков различных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых.

Работа в направлении решения вышеперечисленных проблем будет продолжена в целях обеспечения граждан не только доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, но и в целом повышения качества их жизни через строительство и ввод в эксплуатацию значимых объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Улучшение состояния жилищно-коммунальной сферы и благоустройства территории позволит к 2026 году перейти на качественно новый уровень удовлетворенности населения поселка Олымский жилищно-коммунальным обслуживанием.

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит достижение ряда положительных внешних эффектов, в числе которых улучшение демографической ситуации и снижение социальной напряженности в обществе.

2. Цели, задачи муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной  программы

Целями муниципальной  программы являются:

- повышение доступности жилья, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности для населения поселка Олымский;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно - коммунальных услуг  населению поселка Олымский;

- комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории города, озеленению территории города.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

- комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий;

- обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством, в том числе путем предоставления государственной поддержки за счет средств бюджетов всех уровней на приобретение жилья отдельным категориям граждан;

- создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры;

- создание системы эффективного управления в коммунальном секторе;

- повышение эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережение;

- создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг;

- улучшение санитарного состояния территории поселка.

Муниципальная  политика в жилищно-коммунальном хозяйстве будет направлена на качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры ожидаемыми результатами реализации муниципальной  программы являются:

- объем ввода жилья на территории поселка Олымский,  900 кв. м;

- ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, 1,6 км.;

- уровень износа коммунальной инфраструктуры -  40%;

- протяженность дорог, убираемых механизированным способом 19,55 км.;

- общая площадь  цветников - 56 кв.м.;

- количество высаживаемых цветов - 50 шт.;

- удаление старых аварийных деревьев – 30 шт;

- общая площадь зеленых зон, на которых произведен покос травы – 772 кв.м.

- оборудование площадок для размещения контейнеров ТБО 45 шт.

Перечень показателей (Приложение 1) к муниципальной программе носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в жилищной сфере.

В результате реализации муниципальной программы к 2026 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризуемый следующими ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы:

- создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

- создание условий для улучшения демографической ситуации в стране, снижения социальной напряженности в обществе;

- повышение удовлетворенности населения поселка Олымский уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Прогнозом конечных результатов муниципальной программы будет являться достижение целей муниципальной программы, реализация комплекса долгосрочных взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам мероприятий с использованием эффективного  подхода с охватом всех секторов экономики.

В результате реализации программы возможно обеспечить:

-  повышение доступности жилья, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности для населения поселка Олымский;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселка Олымский;

- комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселка и удаления старых аварийных деревьев.

4. Срок реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2024-2026 годов.

Предусматривается два контрольных этапа реализации:

Основные результаты:

ввод жилья ежегодно с  2024г. до 2026г. по    кв. метров;

завершение разработки и принятия документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

поэтапное выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, определенных законодательством;

обеспечение строительства и (или) реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

обеспечение мер государственной поддержки обеспечения жильем установленных категорий граждан; прирост мощности по водообеспечению населения поселка Олымский за счет ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения до 360 куб.м воды в сутки;

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 50%;

увеличение доли площади озелененной территории поселка и удаления старых аварийных деревьев.

По итогам реализации муниципальной программы, основные направления реализации государственной жилищной и жилищно-коммунальной политики будут уточнены с учетом результатов мониторинга их эффективности.

- Перечень основных мероприятий программы

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение программных задач:

подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1.  Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры.

подпрограмма 2. В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение населения качественными услугами ЖКХ населения» определены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда.

Основное мероприятие 2.2. Содержание муниципального имущества

Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по благоустройству.

Основное мероприятие 2.4. Сбор удаление твердых бытовых отходов

Основное мероприятие 2.5. Мероприятия в области коммунального хозяйства.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №2 к настоящей муниципальной программе.

- 6.  Меры правового регулирования муниципальной программы

В настоящее время приоритетом муниципальной жилищной политики является обеспечение населения доступным и качественным жильем, создание комфортной среды для человека и эффективного жилищно-коммунального хозяйства.

В связи с изменением законодательства Российской Федерации и в целях эффективного осуществления мероприятий программы в ходе ее реализации ответственный исполнитель планируют разрабатывать нормативные правовые акты в сфере ее реализации.

В программу будут вноситься изменения с учетом федеральных, областных, муниципальных правовых актов. Ответственный исполнитель может разрабатывать и принимать муниципальные правовые акты, необходимые для осуществления системы программных мероприятий.

7. Обоснование выделения подпрограмм

Достижение целей и решение соответствующих задач муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программных методов управления.

Реализация мероприятий, включенных в состав муниципальной программы, позволит продолжить реализацию комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий и повышение уровня доступности и комфортности жилья для населения, приросту доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, созданию условий для улучшения демографической ситуации в поселке, снижению социальной напряженности в обществе.

Таким образом, в состав муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан поселка Олымский на 2024-2026 годы» включены:

- подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан».

Выделение подпрограммы произведено непосредственно в соответствии с целью муниципальной программы, направленной на повышение доступности жилья для населения поселка, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности.

Основные цели подпрограммы - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную отрасль, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат, адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Достижение основных целей подпрограммы обеспечит возможность устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса без использования программных методов управления на федеральном уровне.

- подпрограмма 2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ».

В целях реализации подпрограммы предполагается осуществить переход к новой экономической модели реформы жилищно-коммунального комплекса, направленной на коренное оздоровление финансовой ситуации в отрасли, создание реальной системы экономической мотивации сокращения затрат ресурсов и повышения эффективности деятельности предприятий комплекса, привлечение частных инвестиций для реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса.

Мероприятий подпрограммы по благоустройству включает - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, оборудованию пляжа, уборке улиц,  вывозу несанкционированных свалок с целью улучшения санитарного состояния территории поселка, его внешнего вида.

8. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:

Объем ввода жилья на территории поселка Олымский   900   кв. м;

объем ввода в эксплуатацию сетей водоснабжения  1,6 км.;

прирост мощности по водообеспечению населения поселка Олымский за счет ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения, 360  куб.м. воды в сутки;

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 30 %;

- доля площади многоквартирных жилых домов обеспеченных средствами на капитальный ремонт общедомового имущества – 100%

- протяженность улиц и дорог, убираемых механизированным и ручным способом 19,55 км.;

- общая площадь  цветников - 96 кв.м.;

- количество высаживаемых цветов - 50 шт.;

- удаление старых аварийных деревьев – 30 шт;

- общая площадь зеленых зон, на которых произведен покос травы – 772 кв.м.

-оборудование площадок для размещения контейнеров ТБО 40 шт.

Показателями (индикаторами) муниципальной программы, являются:

1. Ввод жилья на территории поселка Олымский;

2. Прирост мощности по водообеспечению населения поселка Олымский за счет  ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения;

3.  Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов;

4. Уровень износа коммунальной инфраструктуры;

5. Доля площади цветников от общей озелененной площади поселка

6. Доля населения обеспеченного механизированным способом сбора ТБО;

Показатель 1. «Ввод жилья на территории поселка Олымский».

| 1 | Наименование показателя | Ввод жилья на территории поселка Олымский |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | процент |
| 3 | Определение показателя | Показывает рост ввода жилья на территории поселка Олымский от объема введенного жилья в предыдущем году |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно, как отношение объема ввода жилья на территории поселка Олымский от объема введенного жилья в предыдущем году Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится. |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Специалист по имуществу и обеспечению услуг ЖКХ |

Показатель 2. «Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения».

| 1 | Наименование показателя | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | процент |
| 3 | Определение показателя | Показывает рост ввода в эксплуатацию сетей водоснабжения на территории поселка Олымский |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится. |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Специалист по имуществу и обеспечению услуг ЖКХ |

Показатель 3. «Прирост мощности по водообеспечению населения поселка Олымский за счет ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения».

| 1 | Наименование показателя | Прирост мощности по водообеспечению населения поселка Олымский за счет ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | тыс. куб.м воды в сутки |
| 3 | Определение показателя | Показывает прирост мощности по водообеспечению населения поселка за счет ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения |
| 4 | Временные характеристики | по состоянию на конец 2017 года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится. |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Специалист по имуществу и обеспечению услуг ЖКХ |

Показатель 4. «Доля многоквартирных домов муниципального жилищного фонда осуществляющие отчисления взносов на капитальный  ремонт»

| 1 | Наименование показателя | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю капитально отремонтированных многоквартирных домов |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется отношением количества многоквартирных жилых домов, капитально отремонтированных в течение отчетного года, к общему количеству жилых домов, требующих капитального ремонта. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится. |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Специалист по имуществу и обеспечению услуг ЖКХ |

Показатель 5.  «Уровень износа коммунальной инфраструктуры».

| 1 | Наименование показателя | Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется отношением суммы износа (разность первоначальной и балансовой стоимости основных фондов организаций коммунального комплекса на определенный момент времени) к первоначальной стоимости основных фондов организаций коммунального комплекса. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится. |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Специалист по имуществу и обеспечению услуг ЖКХ |

Показатель 6.  «Доля площади цветников от общей озелененной площади поселка».

| 1 | Наименование показателя | Доля площади цветников от общей озелененной площади поселка |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю площади цветников от общей озелененной площади поселка |
| 4 | Временные характеристики | ежегодно |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель определяется отношением площади цветников к общей озелененной площади поселка. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится. |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Специалист по имуществу и обеспечению услуг ЖКХ |

Показатель 7.  «Доля удаленных деревьев от общего числа старых аварийных деревьев».

| 1 | Наименование показателя | Доля удаленных деревьев от общего числа старых аварийных деревьев |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю удаленных деревьев от общего числа старых аварийных деревьев |
| 4 | Временные характеристики | ежегодно |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель определяется отношением удаленных деревьев от общего числа старых аварийных деревьев Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится. |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Специалист по имуществу и обеспечению услуг ЖКХ |

Показатель 8. «Доля населения обеспеченного механизированным способом сбора ТБО».

| 1 | Наименование показателя | Доля населения обеспеченного механизированным способом сбора ТБО |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю населения поселка обеспеченного механизированным способом сбора ТБО (оборудование площадок, вывоз ТБО мусоросборной машиной) |
| 4 | Временные характеристики | ежегодно |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель определяется отношением численности населения пользующимися контейнерами ТБО к общей численности населения поселка. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится. |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Специалист по имуществу и обеспечению услуг ЖКХ |

- 9. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

- Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) программы и подпрограмм, включенных в состав программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации), представлены в Приложении 1 к муниципальной программе

10.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета поселка Олымский в 2024-2026 годах составит 2810,000 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан поселка Олымский на 2024-2026 годы» - 300 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2024 год -  200 тыс. рублей;

2025 год -  50 тыс. рублей;

2026 год -  50 тыс. рублей.

подпрограмма 2. «Обеспечение населения  качественными  услугами ЖКХ» - 2510.000 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2024год -  810 тыс. рублей,

2025 год -  850 тыс. рублей,

2026 год -  850 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложении №4 к настоящей муниципальной программе.

11. Меры муниципального регулирования и управление рисками в ходе реализации муниципальной программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых к реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей,  неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.

Риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к  нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Большое число участников реализации муниципальной программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Реализации муниципальной программы также угрожают следующие  риски, которые связаны с изменением внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

3. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к  снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая, что мероприятия муниципальной программы реализуются, в том числе за счет средств областного бюджета, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий.

4. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

Меры управления рисками реализации муниципальной программы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию  муниципальной программы может оказать ухудшение состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

2. Управление рисками реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих структурных подразделений администрации города  и организаций, задействованных в реализации муниципальной программы.

Оценка принятия мер регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в Приложении №3

12. Методика оценки эффективности муниципальной  программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов)  выполнения муниципальной программы , мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представлена в приложении №5

Паспорт подпрограммы 1.  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация поселка Олымский Касторенского района Курской области |
| --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры. |
| Цели подпрограммы | Повышение доступности жилья, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности для населения поселка Олымский; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг поселка Олымский. |
| Задачи подпрограммы | Комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий; создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры; модернизация жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры поселка для повышения его комфортности и энергоэффективности. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Ввод жилья на территории поселка Олымский; 2. Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения 3. Прирост мощности по водообеспечению населения поселка Олымский за счет ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения; 4. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и бюджета поселка Олымский; 5. Уровень износа коммунальной инфраструктуры. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации: 2024 – 2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета поселка Олымский – 200 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год - 200 тыс. рублей; 2025 год - 50 тыс. рублей; 2026 год - 50 тыс. рублей. Мероприятие 1.1 2024 год - 200 тыс. рублей; 2025 год - 50 тыс. рублей; 2026 год - 50 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | -Объем ввода жилья на территории поселка Олымский 900 кв. м; -ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения 1,6 км.; -прирост мощности по водообеспечению населения поселка Олымский; -за счет ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения, 2548 куб.м. воды в год. |

- 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы,

основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной  программой.

В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

- В муниципальном образовании «поселок Олымский» Кастореского района Курской области планируется  ввод жилья ежегодно с  2024г. до 2026г. по 300  кв. метров . Одной из основных проблем, сдерживающих увеличение объемов жилищного строительства является необеспеченность земельных участков для массовой жилищной застройки социальной и транспортной инфраструктурой.

- В связи с этим в целях обеспечения благоприятных условий проживания населения в 2018 году по десяти улицах за железной дорогой (Луговая-Цветочная) было выполнено строительство водопровода. В 2024 году запланировано подготовить проектно-сметную документацию и осуществить строительство водозаборной скважины и водопроводных сетей по ул.Комарова. Это позволит значительно повысить привлекательность нового строительства на вышеперечисленных улицах, которая в настоящее время недостаточно освоена.

- Ожидается строительство автодороги в пер.Дачный, ул.Первомайская-Цветочная, Луговая, Комарова в целях обеспечения комфортабельного проезда к жилым домам;

В муниципальном образовании «поселок Олымский» Касторенского района Курской области проводятся  мероприятия по выявлению семей на бесплатное обеспечение земельными участками льготных категорий граждан, предусмотренных законом Курской области от 21.09.2011 № 74-ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области».

Что касается коммунального хозяйства поселок Олымский, то его деятельность характеризуется недостаточно высоким качеством предоставления коммунальных услуг, в связи с изношенностью (в среднем уровень износа 70%) и технологической отсталостью основных производственных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

На территории поселка созданы и функционируют 5  предприятий, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги: УК МУП «ЖКХ п.Олымский», ГУПКО «Курскоблжилкомхоз», ПАО «МРСК Центр»-«Курскэнерго», АО «Газпром», АО «САБ по уборке г.Курск».

Основная задача предприятий обеспечение теплоснабжением, электроснабжением, холодным водоснабжением, водоотведением жителей, учреждений и организаций поселка.

Централизованное теплоснабжение поселка обеспечивается от котельной, которая находится на балансе. Котельная ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» обеспечивает теплом учреждения соцкультбыта и жилой массив поселка (5 МКД).

Номинальная мощность котельной составляет  4830 Гкал.

Наблюдается динамика снижения количества аварий и внеплановых отключений на тепловых сетях в поселке Олымский, что свидетельствует о профессионализме работы сотрудников ГУПКО «Курскоблжилкомхоз».

Основными проблемами эксплуатации систем теплоснабжения являются:

1. Рост потерь при транспортировке тепловой энергии по сравнению с плановыми (нормативными) показателями.

2. Растущий моральный износ сетей.

3. Отсутствие приборов учета тепловой энергии на МКД.

5. Себестоимость тепловой энергии характеризуется высокой составляющей покупных ресурсов - природного газа.

В поселке Олымский существует централизованная система водоснабжения и водоотведения, которая обслуживается МУП «ЖКХ п.Олымский». В ее составе: 5 водозаборных скважин, 2 водонапорные башни и  14,471 км водопроводных сетей.    Процент износа сетей составляет 15 %.

Расчетное количество подачи воды в поселок  с водозаборных сооружений составляет 150 тыс. куб.м/год.

Основными проблемами системы водоснабжения поселка Олымский являются рост износа оборудования и сетей водоснабжения, отсутствие второй нити водовода.

А также:

дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года для полива приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и сетей, отсутствие  развитой системы ливневой канализации;

ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов в ряде случае до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

В поселке Олымский действует хозяйственно-бытовая система канализации, обеспечивающая большую часть жилой и промышленной зоны. В составе системы водоотведения числятся:

-2 очистных сооружения канализации , общей мощностью 200 тыс. куб. м/год;

- сети водоотведения, протяженностью 3,388 км;

Основными проблемами системы водоотведения поселка Олымский являются:

- рост степени износа сооружений и сетей системы водоотведения;

- отсутствие централизованной канализации на некоторых улицах поселка.

На территории поселка построена изолированная от хозяйственно-бытовой канализации  ливневая система по ул.20 лет Победы, которая представлена в виде водосборной открытой и закрытой системами.

Что касается вышеуказанной ливневой системы сточных вод, здесь сооружения для очистки ливневых стоков отсутствуют.

В результате обзора ситуации в сфере водоотведения ливневых сточных вод можно выявить ряд проблем эксплуатации системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод:

- наличие бесхозяйного участка сети ливневой канализации;

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние наружных элементов сетей ливневой канализации и водовыпусков;

- отсутствие финансирования мероприятий по очистке ливневых сточных вод.

В сфере электроснабжения поселка осуществляют деятельность организации: Филиал ПАО "МРСК-Центра"-"Курскэнерго" "Касторенский РЭС", который осуществляет эксплуатацию объектов электроснабжения поселка, а АО "АтомЭнергоСбыт" является поставщиком электрической энергии потребителям поселка .

Передача электроэнергии осуществляется по воздушным и кабельным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Общее количество эксплуатируемых на территории муниципального образования электрических подстанций 10/0,4 кВ – 7 единиц, общей мощностью 3750 кВА, линий электропередачи 10 кВ – 0,65 км, линий электропередачи 0,4 кВ – 8,69 км.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом составляет 1,5 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 0,855 МВт

Основными проблемами системы передачи электроэнергии поселка Олымский являются: рост износа оборудования и сетей электроснабжения, высокая потребляемая мощность лампами уличного освещения.

Газоснабжение поселка Олымский осуществляется от магистрального газопровода «Уренгой-Ужгород» поселка Кшенский через АГРС, расположенный в п.Новодворский

Уровень газификации поселка составляет 100 %. Одиночная протяженность газопроводов составляет 6,5 км. Уровень износа объектов газоснабжения 5%. Собственником газовых сетей и их обслуживающей организацией является ОАО «Курскгаз».

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

По поселку отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Одним из последствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения поселка питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Для сравнения, в целом по Российской Федерации доля непроизводительных потерь воды, не приносящих прибыль, составляет 20% от общего объема забора. Потери воды в сетях водоснабжения поселка составляют, в среднем, 25% от общего объема подачи воды в сеть.

Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты.

Централизованным водоснабжением охвачено 95% населения поселка, 5% населения не обеспечены услугами централизованного водоснабжения.

Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органа местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организация коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

Реализация мероприятий данной подпрограммы  муниципальной программы обеспечит достижение ряда положительных внешних эффектов, в числе которых улучшение демографической ситуации и снижение социальной напряженности в обществе.

- 2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы

Основными целями подпрограммы является обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы:

обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности для населения поселка Олымский;

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселка Олымский;

Для решения поставленной цели необходимо решение задач:

- комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий;

- создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Прогнозом конечных результатов муниципальной программы будет являться достижение целей муниципальной программы, реализация комплекса долгосрочных взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам мероприятий с использованием эффективного  подхода с охватом всех секторов экономики.

В результате реализации подпрограммы возможно обеспечить:

-Объем ввода жилья на территории поселка Олымский   900   кв. м;

-ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения  1,6 км.;

-прирост мощности по водообеспечению населения поселка Олымский -за счет ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения, 2548 куб.м. воды в год;

-снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 30 %.

Сведения о показателях подпрограммы муниципальной программы приведены в Приложении 1

4. Срок реализации подпрограммы, контрольные этапы и сроки их реализации

Подпрограмма будет реализовываться в период 2024-2026 годов

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает 4 мероприятия, реализация  которых, в комплексе, призвана обеспечить достижение цели подпрограммы и решение подпрограммных задач:

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» предполагается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1.  Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в Приложении 2

- Обобщенная характеристика основных мероприятий  подпрограммы

Основное мероприятие 1.1.  Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Основное мероприятие предполагает реализацию мероприятий, направленных на создание условий для развития коммунальной инфраструктуры на территории поселка Олымский.

Для оказания потребителям надежных и качественных услуг не все предприятия жилищно-коммунального хозяйства располагают соответствующими производственными базами, с наличием необходимого оборудования оснастки и приспособлений для выполнения эксплуатационных и ремонтных работ собственными силами.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса поселка характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг.

Данная ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.

Для снижения потерь в сетях инженерной инфраструктуры поселка и в целях развития и модернизации коммунальной инфраструктуры поселка необходимо выполнение следующего вида работ:

строительство водопроводной сети для водоснабжения улицы Комарова,  в целях бесперебойного обеспечения водой 55 жителей;

строительство водопроводной сети улицы Комарова и скважины мощностью 360 куб.м./сутки, в целях бесперебойного обеспечения водой 19 домов.

Кроме того в данном мероприятии предусмотрены средства для изготовления проектно-сметной документации, проведение экспертиз проектов и проверки смет.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является развитие коммунальной инфраструктуры на территории поселка, повышение качества услуг по тепло- водоснабжению населения поселка, снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры, создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Не реализация основного мероприятия 1.1 повлечет отклонение от значения показателя (индикатора) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан».

7. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Показателями (индикаторами) подпрограммы муниципальной программы  являются:

1. Ввод жилья на территории поселка Олымский;

2. Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения

3. Прирост мощности по водообеспечению населения поселка Олымский за счет  ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения;

4. Уровень износа коммунальной инфраструктуры.

- 8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы

- Сведения о показателях (индикаторов) подпрограммы, включенных в состав программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации), представлена в Приложении 1

9.  Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета поселка Олымский – 300 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2024 год -  200 тыс. рублей.

2025 год -   50 тыс. рублей;

2026 год -  50 тыс. рублей.

Паспорт подпрограммы 2  «Обеспечение качественными услугами ЖКХ»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация поселка Олымский Касторенского района Курской области |
| --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда. Основное мероприятие 2.2. Содержание муниципального имущества Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по благоустройству. Основное мероприятие 2.4. Сбор удаление твердых бытовых отходов Основное мероприятие 2.5. Мероприятия в области коммунального хозяйства. |
| Цели подпрограммы | Цель подпрограммы: проведение капитального ремонта многоквартиных жилых домов; комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселка; озеленение поселка; обеспечение уличного освещения; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг поселка. |
| Задачи подпрограммы | Задачи подпрограммы: модернизация жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры поселка для повышения его комфортности и энергоэффективности; улучшение санитарного состояния территории поселка; улучшение внешнего вида поселка, благоустройство и освещение улиц, площадей; улучшение состояния зеленых насаждений на территории поселка |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Доля многоквартирных домов муниципального жилищного фонда осуществляющие отчисления взносов на капитальный ремонт; 2. Доля площади цветников от общей озелененной площади поселка 3. Доля удаленных деревьев от общего числа старых аварийных деревьев 4. Доля населения обеспеченного механизированным способом сбора ТБО. 5. Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации: 2024-2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | подпрограмма 2. «Обеспечение населения качественными услугами ЖКХ» - 2510,000 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год - 810 тыс. рублей, 2025 год - 850 тыс. рублей, 2026 год - 850 тыс. рублей. Мероприятие 2.1 2024 год – 160 тыс. рублей; 2025 год - 163 тыс. рублей; 2026 год - 165 тыс. рублей; Мероприятие 2.2 2024 год – 70 тыс. рублей; 2025 год - 72 тыс. рублей; 2026 год – 75 тыс. рублей; Мероприятие 2.3 2024 год - 470 тыс. рублей; 2025 год – 570 тыс. рублей; 2026 год - 580 тыс. рублей; Мероприятие 2.4 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год – 100 тыс. рублей; 2026 год - 100 тыс. рублей. Мероприятие 2.5 2024 год - 30 тыс. рублей; 2025 год – 100 тыс. рублей; 2026 год - 100 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -доля площади многоквартирных жилых домов обеспеченных средствами на капитальный ремонт общего имущества – 100% - протяженность дорог, убираемых механизированным и ручным способом 19,55 км.; - общая площадь цветников - 96 кв.м.; - количество высаживаемых цветов - 50 шт.; - удаление старых аварийных деревьев – 30 шт; - общая площадь зеленых зон, на которых произведен покос травы – 772 кв.м.; -оборудование площадок для размещения контейнеров ТКО 45 шт; -снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 30 %. |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной  программой.

В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство поселка представляет многоотраслевой хозяйственный комплекс, который включает все необходимые для жизнедеятельности населения виды услуг.

Однако, несмотря на принимаемые меры по реформе жилищно-коммунального хозяйства, направленные на улучшение состояния жилищного фонда и коммунального хозяйства с одновременным повышением качества оказываемых услуг, сложное финансовое состояние жилищно-коммунального хозяйства ведет к значительному износу его объектов.

Проведение капитального ремонта является одним из основных направлений развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса поселка Олымскмй, включающим в себя создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, стимулирование процесса реформирования жилищной сферы, создание эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Для решения задачи гарантированного обеспечения жителей поселка услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сбора и вывоза ТБО предусматривается организация совместных действий органа местного самоуправления поселка, УК МУП «ЖКХ п.Олымский», ГУПКО «Курскоблжилкомхоз», ПАО «МРСК Центр»-«Курскэнерго», АО «Газпром», АО «САБ по уборке г.Курск», инвесторов, технических и научных специалистов, населения  по созданию в данном секторе эффективных, качественно новых, современных форм и методов управления, социально ответственной среды, технического потенциала.

На территории поселка Олымский муниципальный жилищный фонд составляет 24 тыс. кв.м., в целях проведения капитального ремонта в данных многоквартирных жилых домах необходимо  предоставление субсидии из местного бюджета в виде имущественного взноса за муниципальный жилищный фонд  на счет некоммерческой организации «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области».

Что касается коммунального хозяйства поселок Олымский, то его деятельность характеризуется недостаточно высоким качеством предоставления коммунальных услуг, в связи с изношенностью (в среднем уровень износа 70%) и технологической отсталостью основных производственных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

На территории поселка созданы и функционируют  предприятия предоставляющее услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства: УК МУП «ЖКХ п.Олымский», ГУПКО «Курскоблжилкомхоз», ПАО «МРСК Центр»-«Курскэнерго», АО «Газпром», АО «САБ по уборке г.Курск».

Основная задача предприятий – обеспечение теплоснабжением, электроснабжением, газоснабжением, холодным водоснабжением, водоотведением, вывозом твердых коммунальных отходов населения, учреждений и организаций поселка.

Централизованное теплоснабжение города обеспечивается от котельной, которая находится на балансе ГУПКО «Курскоблжилкомхоз». Котельная ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» обеспечивает теплом учреждения соцкультбыта и жилой массив поселка.

Номинальная мощность котельной составляет  4830 Гкал.

Наблюдается динамика снижения количества аварий и внеплановых отключений на тепловых сетях в поселке Олымский, что свидетельствует о профессионализме работы сотрудников ГУПКО «Курскоблжилкомхоз».

Основными проблемами эксплуатации систем теплоснабжения являются:

1. Рост потерь при транспортировке тепловой энергии по сравнению с плановыми (нормативными) показателями.

2. Растущий моральный износ оборудования.

3. Отсутствие автоматического регулирования индивидуальных тепловых пунктов потребителей (автоматического регулирования температуры воды в подающем трубопроводе системы отопления по графику в зависимости от наружной температуры в местах подключения систем отопления к тепловым сетям).

4. Отсутствие приборов учета тепловой энергии на большей части объектов тепло потребления (жилые дома).

5. Себестоимость тепловой энергии характеризуется высокой составляющей покупных ресурсов - природного газа.

В поселке Олымский существует централизованная система водоснабжения, которая обслуживается МУП «ЖКХ п.Олымский». В ее составе: 5 водозаборных скважин, 2 водонапорные башни и около 10 км водопроводных сетей.    Процент износа сетей составляет 40 %.

Расчетное количество подачи воды в поселок  с водозаборных сооружений составляет 150 тыс. куб.м/год.

Основными проблемами системы водоснабжения поселка Олымский являются:

1. Рост износа оборудования и сетей водоснабжения.

2. Отсутствие второй нити водовода.

3. Отсутствие альтернативного источника водоснабжения поселка.

4. Отсутствие централизованной системы учета питьевой воды.

А также: дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года для полива приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и сетей, отсутствие  развитой системы ливневой канализации;

ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов в ряде случае до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

В поселке Олымский действует хозяйственно-бытовая система канализации, обеспечивающая большую часть жилой и промышленной зоны. В составе системы водоотведения числятся:

-2 очистных сооружения канализации , общей мощностью 200 тыс. куб. м/год;

- сети водоотведения, протяженностью 3,388 км;

Основными проблемами системы водоотведения поселка Олымский являются:

- рост степени износа сооружений и сетей системы водоотведения;

- отсутствие централизованной канализации на некоторых улицах поселка.

В настоящее время водоотвод в большинстве улиц поселка отсутствует, поэтому существующая дождевая канализация практически не влияет на уровень грунтовых вод, прилегающих территорий и работает на транзит.

На территории поселка построена изолированная от хозяйственно-бытовой канализации  ливневая система по ул.20 лет Победы, которая представлена в виде водосборной открытой системой.

Что касается вышеуказанной ливневой системы сточных вод, здесь сооружения для очистки ливневых стоков отсутствуют.

В результате обзора ситуации в сфере водоотведения ливневых сточных вод можно выявить ряд проблем эксплуатации системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод:

- наличие бесхозяйного участка сети ливневой канализации;

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние наружных элементов сетей ливневой канализации и водовыпусков;

- отсутствие финансирования мероприятий по очистке ливневых сточных вод.

В сфере электроснабжения поселка осуществляют деятельность организации: Филиал ПАО "МРСК-Центра"-"Курскэнерго" "Касторенский РЭС", который осуществляет эксплуатацию объектов электроснабжения поселка, а АО "АтомЭнергоСбыт" является поставщиком электрической энергии потребителям поселка .

Передача электроэнергии осуществляется от энергосистемы по воздушным и кабельным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Общее количество эксплуатируемых на территории муниципального образования электрических подстанций 10/0,4 кВ – 7 единиц, общей мощностью 3750 кВА, линий электропередачи 10 кВ – 0,65 км, линий электропередачи 0,4 кВ – 8,69 км.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом составляет 1,5 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 0,855 МВт

Основными проблемами системы передачи электроэнергии поселка Олымский являются:

1. Рост износа оборудования и сетей электроснабжения.

2. Высокая потребляемая мощность лампами уличного освещения.

- Система газификации

Газоснабжение поселка Олымский осуществляется от магистрального газопровода «Уренгой-Ужгород» поселка Кшенский через АГРС, расположенный в п.Новодворский

Уровень газификации поселка составляет - 100 %. Одиночная протяженность газопроводов составляет 6,5 км. Уровень износа объектов газоснабжения 5%. Собственником газовых сетей и их обслуживающей организацией является ОАО «Курскгаз».

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

По поселку отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Одним из последствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения поселка питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Для сравнения, в целом по Российской Федерации доля непроизводительных потерь воды, не приносящих прибыль, составляет 25% от общего объема забора. Потери воды в сетях водоснабжения поселка составляют, в среднем, 20% от общего объема подачи воды в сеть.

Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты.

Одиночное протяжение водопроводных сетей составляет 10 км, в том числе нуждающейся в замене – 1,9 км (19%);

Централизованным водоснабжением охвачено 95% населения поселка, 5% населения не обеспечены услугами централизованного водоснабжения.

Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органа местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организация коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время коммунальная теплоэнергетика в поселке характеризуется низким качеством предоставления услуг теплоснабжения. К увеличению потерь и перебоям в подаче тепловой энергии потребителям приводят аварии в системах теплоснабжения. Присоединенные тепловые нагрузки значительно ниже установленных мощностей, что приводит к значительному перерасходу топливно-энергетических ресурсов, неоправданно высоким затратам на ремонт и обслуживание котельной и тепловых сетей.

На территории поселка  находится 33 многоквартирных домов общей площадью порядка 38366  кв. метров, которые имеют в основном износ от 30-66% и выше и находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Более 30% многоквартирных домов нуждается в неотложном капитальном ремонте.

Работа в направлении решения вышеперечисленных проблем будет продолжена в целях обеспечения граждан не только доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, но и в целом повышения качества их жизни через строительство и ввод в эксплуатацию значимых объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Улучшение состояния жилищно-коммунальной сферы позволит к 2023 году перейти на качественно новый уровень удовлетворенности населения поселка Олымский жилищно-коммунальным обслуживанием.

Реализация мероприятий данной подпрограммы  муниципальной программы обеспечит достижение ряда положительных внешних эффектов, в числе которых улучшение демографической ситуации и снижение социальной напряженности в обществе.

По внешнему облику поселка определяется его статус и социально-экономическое развитие с многообразной структурой озеленения и малыми архитектурными формами. Однако в поселке Олымский имеется ряд недостатков, связанных с благоустройством.

Мероприятия по благоустройству определяют стратегию действий администрации поселка в сфере благоустройства территории муниципального образования «Поселок Олымский» Касторенского района Курской области и направлены на повышение уровня благоустройства, санитарного состояния поселка и создание комфортных условий для проживания его жителей.

Определение перспектив благоустройства позволит добиться сосредоточения сил и средств на решение поставленных задач.

Администрацией поселка Олымский ежегодно  проводится  работа по благоустройству территории.

Для придания эстетичного вида зеленым зонам выполняются работы по санитарной прочистке, покосу травы.

В поселке проводится и в дальнейшем планируется работа по освещению, уборке улиц и вывозу мусора, опиловке старых деревьев, ремонту покрытия автомобильных дорог и тротуаров.

Наружное освещение - это важнейший элемент благоустройства, который формирует облик населенных пунктов.

Система жизнеобеспечения современного населенного пункта состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение. Как правило, жителю любого поселения важно, чтобы зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме.

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Один из факторов в данной сфере обусловлен динамично развивающимся сектором жилой застройки на территории поселка Олымский, как следствие, расширением территорий общего пользования (улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений), нуждающихся в строительстве новых и реконструкции существующих сетей наружного освещения.

Основное внимание на планируемый период должно уделяться в первую очередь достижению современного технического уровня существующих осветительных установок, улиц на которых сосредоточено транспортное и пешеходное движение. В необходимости решения вопроса по совершенствованию наружного освещения требуется принятие решений в переводе светильников наружного освещения на современные с минимальным энергопотреблением, отвечающие мировым стандартам и обладающие более высоким энергосберегающим эффектом. Кроме того, уличные светильники должны иметь надежную конструкцию, которая требует минимального обслуживания, быть пыле- и влагозащищенными, антивандальными, безопасными в эксплуатации и обслуживании. Экономия электроэнергии в осветительных установках имеет большое значение для поселка, т.к. в связи с ежегодным повышением тарифа на электроэнергию увеличивается расход денежных средств на потребленную электроэнергию, который на сегодняшний день составляет более 40% от выделяемых денежных средств на работы по благоустройству.

По состоянию на 01.01.2024 система наружного освещения поселка  включает в себя 167 светоточек, из них энергосберегающих – 147 шт., 20 питательных.

В целях энергосбережения используются светодиодные прожектора. Также везде установлены таймеры, регулирующие режим работы освещения. Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Необходимо устройство светильников уличного освещения на ул.Комарова, пер.Дачный, ул.Строителей, ул.Мира т.к. на данных улицах уличное освещение отсутствует. Также необходимо проводить модернизацию существующих подстанций.

Большинство сетей наружного освещения в поселке Олымский введены в эксплуатацию в 1970 - 1980 годах и не соответствуют технологическим и функциональным требованиям. В связи с чем до настоящего времени более 63% инженерных сетей инфраструктуры наружного освещения имеют сверхнормативный срок службы и нуждаются в капитальном ремонте. Износ основных средств не может обеспечить безопасность работы сетей наружного освещения на территории муниципального образования.

По результатам состояния всех сетей наружного освещения установлено, что 30 светоточки подлежат полной замене,  что составляет 18% от общего количества светоточек, а также  установка 50 новых прожекторов.

Комплексное решение с использованием программно-целевого метода обозначенных выше проблем в рамках основного мероприятия будет способствовать развитию и повышению эффективности системы наружного освещения на территории поселка Олымский.

В области благоустройства и содержания территории поселка можно выделить некоторые проблемы.

В области санитарной очистки поселка необходимо отметить низкий уровень санитарного содержания дорог, не вошедших в  перечень убираемых территорий. Ливневая канализация является неотъемлемым объектом инженерной защиты  дорог. Обеспеченность улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием ливневой канализацией в поселке составляет  4,7 %, что является  низким показателем. Имеющаяся ливневая труба имеет высокий процент износа и низкую пропускную способность.

Одним из важных направлений оздоровления экологической обстановки в поселке является развитие озеленения. Однако бюджетные ассигнования не позволяют обеспечить выполнение вышеуказанных работ. В настоящее время обрезка крон деревьев и кустарников проводится в незначительных объемах, и в первую очередь направлена на обеспечение безопасности. Серьезную проблему представляет старовозрастный зеленый фонд, многочисленные популяции тополей бальзамических, кленов американских порослевого происхождения. Ежегодная потребность в сносе аварийных деревьев составляет 10 штук, а проведение работ по их сносу и санитарной прочистке объектов озеленения требует значительных денежных средств.

Таким образом, благоустройство территории поселка не отвечает современным требованиям, что обусловливает необходимость разработки и утверждения данной программы, целью которой является создание благоприятных комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселкам Олымский.  Поставленные задачи по развитию уличного освещения, улучшению санитарного состояния территории и внешнего вида поселка, благоустройству улиц, площадей и объектов озеленения, улучшению состояния зеленых насаждений целесообразно решать с применением программно-целевого метода, так как:

- проблема носит системный характер и требует комплексного решения;

- для реализации мероприятий необходимо выделение средств местного бюджета;

- решение проблемы невозможно в пределах одного финансового года;

- необходимо планирование бюджетных расходов на долгосрочный период.

Администрация поселка создает условия для организации сбора, хранения и вывоза мусора на территории  поселка. Уборка территорий от мусора, бытовых отходов должна производиться всесезонно и еженедельно. Производство работ по сбору и вывозу мусора осуществляется управляющей компанией на основании договора в соответствии с утвержденными графиками вывоза мусора. Для сбора бытового мусора и твердых коммунальных отходов устанавливаются контейнеры. Места размещения контейнеров должны быть  за асфальтированы и ограждены.

В настоящее время контейнерами для сора ТКО территория поселка обеспечена на 75%, места размещения контейнеров не оборудованы. В связи с чем необходимо провести закупку контейнеров и ряд мероприятий для оборудования мест их размещения.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным, поскольку позволяет повысить эффективность и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Реализация в полном объеме мероприятий программы окажет положительное влияние на социальное благополучие населения, экономическое развитие, санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние поселка.

Благоустройство и озеленение является в поселке важнейшим составляющим элементом и занимает значительное пространство. Трудно переоценить значение озеленения в жизни людей. Озелененная территория не только благотворно влияет на человека, но и оказывает положительное действие на экологию. При грамотном использовании территории можно на долгие годы создать эстетически привлекательные и функциональные насаждения, решить вопросы озеленения, цветочного оформления, размещения игровых и спортивно-оздоровительных комплексов для детей и подростков различных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых.

В результате реализации подпрограммы 2 планируется стабилизировать ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечить предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их доступной стоимости.

Работа в направлении решения вышеперечисленных проблем будет продолжена в целях обеспечения граждан не только доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, но и в целом повышения качества их жизни.

Улучшение состояния коммунальной сферы и благоустройства территории позволит к 2023 году перейти на качественно новый уровень удовлетворенности населения поселка Олымский.

- 2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.

Основной целью подпрограммы является обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Для решения поставленных целей:

проведение капитального ремонта многоквартиных жилых домов;

комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселка;

озеленение поселка;

обеспечение уличного освещения;

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг

необходимо решение следующих задач:

модернизация жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры поселка для повышения его комфортности и энергоэффективности;

улучшение санитарного состояния территории поселка;

улучшение внешнего вида поселка, благоустройство и освещение улиц, площадей;

улучшение состояния зеленых насаждений на территории поселка

Для решения поставленной в подпрограмме задачи предусмотрены ежегодные следующие мероприятия, необходимые для ее реализации:

- санитарная уборка поселка, сбор и вывоз ТКО;

- ликвидация несанкционированных свалок мусора;

- оформление поселка к праздничным мероприятиям;

- разбивка цветников на территории поселка;

- содержание и ремонт прочих объектов благоустройства;

- содержание и ремонт объектов озеленения общего пользования на территории поселка, в том числе удаление аварийных деревьев;

- содержание и ремонт детских игровых площадок и другие;

- обеспечение  уличного освещения;

- ремонт сетей коммунальной инфраструктуры.

3. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы

Прогнозом конечных результатов муниципальной программы будет являться достижение целей муниципальной программы, реализация комплекса долгосрочных взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам мероприятий с использованием эффективного  подхода с охватом всех секторов экономики.

В результате реализации подпрограммы возможно обеспечить создание комфортных условий проживания горожан и достижение следующих результатов:

-доля площади многоквартирных жилых домов обеспеченных средствами на капитальный ремонт общего имущества – 100%

- протяженность улиц и дорог, убираемых механизированным и ручным способом 19,55км;

- общая площадь  цветников - 96 кв.м.;

- количество высаживаемых цветов - 50 шт.;

- удаление старых аварийных деревьев – 50 шт;

- общая площадь зеленых зон, на которых произведен покос травы – 772 кв.м.

-оборудование площадок для размещения контейнеров ТКО 45 шт.

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 30 %.

4. Срок реализации подпрограммы, контрольные этапы и сроки их реализации

Срок реализации: 2024-2026 годы

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает  мероприятия, реализация  которых, в комплексе, призвана обеспечить достижение цели подпрограммы и решение подпрограммных задач.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ» определены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда.

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по содержанию муниципального имущества.

Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по благоустройству.

Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по сбору и удалению твердых бытовых отходов.

Основное мероприятие 2.5. Мероприятия в области коммунального хозяйства.

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в Приложении 2

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых в рамках реализации муниципальной подпрограммы

Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда.

Основное мероприятие предполагает реализацию мероприятий, направленных на модернизацию, капитальный ремонт жилищного фонда и развитие коммунальной инфраструктуры на территории поселка Олымский, предоставление из местного бюджета в виде имущественного взносов за муниципальный жилищный фонд  на счет некоммерческой организации «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области».

Основным результатом реализации данного мероприятия  будет перечисление субсидий за жилые муниципальные помещения на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах поселка Олымский вошедших в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Последствием не реализации будет нарушение норм жилищного законодательства в части создания и функционирования на территории поселка Олымский системы капитального ремонта многоквартирных домов, что повлечет отклонение значений показателя (индикатора) муниципальной программы «Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов».

Исполнителем основного мероприятия 2.1. является Администрация поселка Олымский. Основным результатом реализации основного мероприятия 2.1. будет доля площади многоквартирных жилых домов обеспеченных средствами на капитальный ремонт общего имущества – 100%.

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по содержанию муниципального имущества.

Основное мероприятие направлено на обеспечения жилищно-коммунальными услугами муниципального жилищного фонда, находящегося в распоряжении  Администрации поселка и не переданного по договорам соц.найма или договорам аренды. Также данное мероприятие может предусматривать расходы на проведение текущего ремонта вышеуказанного муниципального жилищного фонда.

Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по благоустройству.

Основное мероприятие включает - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, оборудованию пляжа, уборке улиц,  вывозу несанкционированных свалок.

- Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, некапитальные нестационарные сооружения, используемые как составные части благоустройства: озеленение, тротуарные покрытия, ограждения, оборудование уличного освещения, уличное техническое оборудование, в т.ч. для сбора ТКО, игровое и спортивное оборудование.

Исполнителями основного мероприятия 2.3. являются Администрация поселка Олымский,  МКУ «ОДА п.Олымский».

В период действия программы 2021 – 2023 годы  предусматривается ежегодно:

- протяженность дорог, убираемых механизированным и ручным способом 19,55км;

- общая площадь  цветников - 96 кв.м.;

- количество высаживаемых цветов - 50 шт.;

- удаление старых аварийных деревьев – 30 шт;

- общая площадь зеленых зон, на которых произведен покос травы – 772 кв.м.

Для решения поставленной в Программе задачи предусмотрены ежегодные следующие мероприятия, необходимые для ее реализации:

- санитарная уборка улиц поселка;

- ликвидация несанкционированных свалок мусора;

- оформление поселка к праздничным мероприятиям;

- разбивка цветников на территории поселка;

- содержание и ремонт прочих объектов благоустройства;

- содержание и ремонт объектов озеленения общего пользования на территории поселка, в том числе удаление аварийных деревьев;

- содержание и ремонт детских игровых площадок

-обеспечение уличного освещения.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является повышение качества уборки территории поселка механизированным способом, улучшение экологический ситуации на территории поселка, снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры, создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов благоустройства территории поселка.

Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по сбору и удалению твердых бытовых отходов.

Основное мероприятие включает - комплекс мероприятий по сбору и вывозу твердых  бытовых отходов.

Исполнителями основного мероприятия 2.4. являются Администрация поселка Олымский,  МКУ «ОДА п.Олымский» и специализированная организация по сбору и вывозу мусора, осуществляющая свою деятельность в соответствии с утвержденными графиками вывоза мусора.

Места размещения контейнеров в количестве 45 шт. необходимо  заасфальтировать и оградить.

Основное мероприятие 2.5. Мероприятия в области коммунального хозяйства.

Основное мероприятие предполагает реализацию мероприятий, направленных на создание условий для развития коммунальной инфраструктуры на территории поселка Олымский.

Для оказания потребителям надежных и качественных услуг не все предприятия жилищно-коммунального хозяйства располагают соответствующими производственными базами, с наличием необходимого оборудования оснастки и приспособлений для выполнения эксплуатационных и ремонтных работ собственными силами.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса поселка характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг.

Для снижения потерь в сетях инженерной инфраструктуры поселка и в целях развития и модернизации коммунальной инфраструктуры поселка необходимо выполнение текущего ремонта сетей коммунальной инфраструктуры поселка, а именно: водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Объемы выполняемых ремонтов предусматриваются, согласно заявок поданных  обслуживающими организациями и дефектных ведомостей составленных на основании предоставленных заявок.

Кроме того в данном мероприятии предусмотрены средства для изготовления сметной документации,  проверки смет.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является повышение качества услуг по тепло- водоснабжению и водоотведению населения поселка, снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры,.

7. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Показателями (индикаторами) муниципальной подпрограммы являются:

1. Доля многоквартирных домов муниципального жилищного фонда осуществляющие отчисления взносов на капитальный  ремонт;

2. Доля площади цветников от общей озелененной площади поселка

3. Доля удаленных деревьев от общего числа старых аварийных деревьев

4. Доля населения обеспеченного механизированным способом сбора ТБО.

5. Уровень износа коммунальной инфраструктуры

В период действия подпрограммы 2024 – 2026 годы ожидаемые результаты следующие:

-доля площади многоквартирных жилых домов обеспеченных средствами на капитальный ремонт общего имущества – 100%

- протяженность улиц и дорог, убираемых механизированным и ручным способом 19,55км;

- общая площадь  цветников - 96 кв.м.;

- количество высаживаемых цветов - 50 шт.;

- удаление старых аварийных деревьев – 30 шт;

- общая площадь зеленых зон, на которых произведен покос травы – 772 кв.м.

-оборудование площадок для размещения контейнеров ТКО 45 шт.

- -снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 30 %.

- 8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы

- Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы, включенных в состав программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации),  представлены в Приложении №1

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы 2. «Обеспечение населения  качественными  услугами ЖКХ» на период 2024 – 2026 годы планируется освоение – 2510,000тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2024 год -  810 тыс. рублей,

2025 год -  850 тыс. рублей,

2026 год -  850 тыс. рублей.

Мероприятие 2.1

2024 год – 160 тыс. рублей;

2025 год -  162 тыс. рублей;

2026 год -  165 тыс. рублей;

Мероприятие 2.2

2024 год – 70 тыс. рублей;

2025 год - 73 тыс. рублей;

2026 год – 75 тыс. рублей;

Мероприятие 2.3

2024 год -  0 тыс. рублей;

2025 год – 550 тыс. рублей;

2026 год -  0 тыс. рублей;

Мероприятие 2.4

2024 год -  0 тыс. рублей;

2025 год – 100 тыс. рублей;

2026 год -  100 тыс. рублей.

Мероприятие 2.5

2024 год -  30 тыс. рублей;

2025 год – 100 тыс. рублей;

2026 год -  100 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы приведено в Приложении 2

Приложение №1

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными  услугами граждан»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» на 2024-2026 годы  и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  | Ввод жилья на территории поселка Олымский | кв. м | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
|  | ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |
|  | прирост мощности по водообеспечению населения поселка Олымский за счет ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения | Куб.м/сутки | 360 |  |  |
|  | Доля многоквартирных домов муниципального жилищного фонда осуществляющие отчисления взносов на капитальный ремонт; | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 40 | 30 |
|  | Доля площади цветников от общей озелененной площади поселка | % | 20 | 25 | 30 |
|  | Доля удаленных деревьев от общего числа старых аварийных деревьев | % | 35 | 65 | 100 |
|  | Доля населения обеспеченного механизированным способом сбора ТБО. | % | 100 | 100 | 100 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными  услугами граждан»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» на 2024-2026 годы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры | Администрация поселка Олымский | 2024 | 2026 | Повышение комфортных условий проживания населения поселка Олымский, в том числе решение вопросов водоснабжения, водоотведения и газификации | Снижение качества жизнедеятельности населения в т.ч. качества водоснабжения населения | Обеспечивает достижение показателей 2,3,6 муниципальной программы |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда. | Администрация поселка Олымский | 2024 | 2026 | Перечисление средств из местного бюджета в виде имущественного взносов за муниципальный жилищный фонд на счет некоммерческой организации «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области». | Снижение качества жизнедеятельности населения | Обеспечивает достижение показателя 5 муниципальной программы |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по содержанию муниципального имущества. | Администрация поселка Олымский | 2024 | 2026 | Решение вопросов содержания жилого фонда, обеспечение жилищно-коммунальными услугами муниципального жилфонда | Снижение качества содержания жилого фонда | Обеспечивает достижение показателя 6 муниципальной программы |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по благоустройству | Администрация поселка Олымский | 2024 | 2026 | мероприятия по благоустройству территории поселка, в том числе инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, оборудованию пляжа, уборке улиц, вывозу несанкционированных свалок | Снижение качества благоустройства поселка, уменьшение площади озеленяемой территории | Обеспечивает достижение показателя 7,8 муниципальной программы |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по сбору и удалению твердых бытовых отходов | Администрация поселка Олымский | 2024 | 2026 | Улучшение условий жизнедеятельности населения, сбор и вывоз ТБО | Снижение качества предоставления услуг населению по сбору и вывозу ТБО, образование несанкционированных свалок | Обеспечивает достижение показателя 9 муниципальной программы |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация поселка Олымский | 2024 | 2026 | Решение вопросов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Снижение качества жизнедеятельности населения | Обеспечивает достижение показателя 6 мун.программы |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными  услугами граждан»

Оценка применения мер регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» на 2024-2026годы

| № п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата (тыс. рублей), годы |  |  | Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры | создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры | 300 | 50 | 50 | создание условий для обеспечения комфортной среды обитания и жизнедеятельности |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда. | Перечисление средств из местного бюджета в виде имущественного взносов за муниципальный жилищный фонд на счет некоммерческой организации «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» | 160 | 163 | 165 | создание условий для обеспечения комфортной среды обитания и жизнедеятельности |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по содержанию муниципального имущества. | Обеспечение жилищно-коммунальными услугами муниципального имущества | 70 | 73 | 75 | Качественное содержание муниципального жилищного фонда |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по благоустройству | мероприятия по благоустройству территории поселка, в том числе инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, оборудованию пляжа, уборке улиц, вывозу несанкционированных свалок | 430 | 550 | 550 | Увеличение качества жизнедеятельности населения, площади озеленяемой территории |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких бытовых отходов | развитие коммунальной инфраструктуры на территории поселка Олымский | 0 | 100 | 100 | создание условий для обеспечения комфортной среды обитания и жизнедеятельности |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Мероприятия в области коммунального хозяйства | развитие коммунальной инфраструктуры на территории поселка Олымский | 30 | 100 | 100 | создание условий для обеспечения комфортной среды обитания и жизнедеятельности |